DOKUMEN PENGAJUAN

Pemilihan Sistem Speech untuk Mendukung Anamnesis Perawat–Pasien

Aplikasi Mobile Otomatisasi Dokumentasi Percakapan Perawat–Pasien (Speech-to-Text dan LLM)

Tanggal: 15 Oktober 2026   |   Pengaju: Khoirul Yardan   |   Status: usulan untuk persetujuan

# 1. Ringkasan Permohonan

Dokumen ini meminta persetujuan untuk memilih dua sistem speech inti yang dikembangkan lebih dulu di menu Bot Hub aplikasi, dari sembilan kandidat yang dikaji. Pemilihan didasarkan pada skor berbobot atas lima kriteria dan rujukan ilmiah yang dapat ditelusuri (Bagian 8).

- Inti 1 – Papan Komunikasi (sentuh ke suara), berjalan di WebView, untuk pasien yang tidak dapat berbicara (ICU, stroke, pasca-operasi).

- Inti 2 – Anamnesis Terpandu (asisten suara), suara di Flutter dan form di WebView, memperluas Bot BPJS yang sudah ada.

- Tahap 2: Pengingat & Orientasi (lansia/demensia) dan Penilaian Bicara (disartria).

- Ditunda / saran pengembangan: Panggil Perawat aktif suara, Pengenal Ucapan Kustom, Smart Room, Baca Bibir/Isyarat, dan Eye-Tracking.

# 2. Latar Belakang dan Tujuan

Anamnesis yang lengkap bergantung pada komunikasi perawat–pasien. Pasien pasca-operasi, stroke, ALS, pengguna ventilator, dan lansia dengan demensia sering kesulitan menyampaikan keluhan. Sistem yang ada (Bot BPJS) merekam percakapan, mentranskripsi dengan speech-to-text, dan meringkasnya dengan LLM. Pengajuan ini menentukan perluasan yang paling bermanfaat, paling terbukti, dan paling layak dalam jadwal tugas akhir.

Tujuan: (a) memilih sistem speech dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; (b) menetapkan pembagian teknologi Flutter dan WebView; (c) menetapkan metrik evaluasi dan batas keamanan.

# 3. Metode Seleksi

Sembilan tool dinilai 1–5 (5 = terbaik) pada lima kriteria berbobot. Skor akhir = jumlah(bobot × nilai) / 5 (rentang 20–100). Ambang: ≥70 inti; 60–69 tahap 2; 50–59 ditunda; <50 saran pengembangan.

| Kode | Kriteria | Bobot | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- |
| K | Relevansi dengan anamnesis | 30% | Seberapa langsung tool menghasilkan atau memperbaiki data anamnesis (keluhan utama, durasi, riwayat) yang dipakai perawat. |
| B | Kekuatan bukti ilmiah | 20% | Ketersediaan tinjauan sistematis/studi tervalidasi yang mendukung kelayakan dan manfaat (bukan sekadar klaim vendor). |
| T | Kelayakan teknis | 20% | Kecocokan dengan tumpukan teknologi saat ini (Flutter + WebView + Supabase + STT/LLM) tanpa perangkat khusus. |
| R | Risiko rendah | 15% | Risiko keselamatan pasien, regulasi, dan privasi yang lebih rendah mendapat nilai lebih tinggi. |
| W | Waktu & biaya rendah | 15% | Perkiraan upaya pengembangan dan pengujian dalam jadwal tugas akhir; lebih murah/cepat = nilai lebih tinggi. |

Catatan: nilai merupakan penilaian peneliti berdasarkan bukti dan kondisi proyek, bukan hasil pengukuran; diusulkan divalidasi oleh pembimbing/perawat.

# 4. Hasil Penilaian

| No | Tool | K | B | T | R | W | Skor | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papan Komunikasi (sentuh ke suara) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 87 | INTI – kerjakan sekarang |
| 2 | Anamnesis Terpandu (asisten suara) | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 76 | INTI – kerjakan sekarang |
| 3 | Pengingat & Orientasi (lansia/demensia) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 64 | Tahap 2 – setelah inti stabil |
| 4 | Penilaian Bicara (disartria) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 61 | Tahap 2 – setelah inti stabil |
| 5 | Panggil Perawat (aktif suara) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 | Ditunda – butuh bukti/data tambahan |
| 6 | Pengenal Ucapan Kustom | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | Ditunda – butuh bukti/data tambahan |
| 7 | AAC Eye-Tracking | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40 | Saran pengembangan (riset) |
| 8 | Baca Bibir / Isyarat | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | Saran pengembangan (riset) |
| 9 | Smart Room (kontrol ruangan) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | Saran pengembangan (riset) |

K = relevansi anamnesis, B = bukti ilmiah, T = kelayakan teknis, R = risiko rendah, W = waktu/biaya rendah.

# 5. Sistem yang Diusulkan Dipilih

## 5.1 Papan Komunikasi (inti)

- Pasien memilih ikon besar (Nyeri, Haus, Sesak, Mual, Toilet, Dingin/Panas, Panggil Suster), lalu skala nyeri 0–10 dan lokasi pada gambar tubuh. Pilihan diucapkan lewat TTS dan dicatat bertanda waktu sebagai data keluhan.

- Dasar ilmiah: tinjauan sistematis menunjukkan intervensi komunikasi pada pasien ICU layak, bermanfaat, dan aman [1]; metode alternatif/berteknologi rendah sederhana dan efektif tetapi kurang dimanfaatkan [2][3]; skala angka 0–10 lazim dipakai untuk intensitas nyeri [19].

- Platform: WebView. Tidak butuh STT; tombol sentuh menjadi jalur andal, termasuk untuk memanggil perawat.

## 5.2 Anamnesis Terpandu (inti)

- Asisten membacakan pertanyaan standar (keluhan utama, durasi, lokasi, riwayat penyakit, alergi, obat rutin). Jawaban suara ditranskripsi, LLM memetakan ke kolom form, perawat meninjau dan menyetujui.

- Dasar ilmiah: pengenalan suara klinis mempercepat dokumentasi tetapi dapat menambah galat, sehingga perlu pengawasan manusia [4][5]; tinjauan terbaru membahas dampak alat AI pada beban dokumentasi [6]; agen LLM untuk anamnesis menjanjikan tetapi baru dievaluasi dengan pasien simulasi [10].

- Teknis: memakai ulang rekaman (paket record), AssemblyAI, dan pola LLM Bot BPJS. Dokumentasi vendor mencantumkan bahasa Indonesia [8]; diarization percakapan Indonesia masih topik riset [9], jadi diuji dengan rekaman simulasi.

## 5.3 Tahap 2 dan yang ditunda

- Pengingat & Orientasi [13]: tinjauan sistematis agen suara untuk orang dengan amnesia menemukan interaksi singkat dan kegunaan umumnya positif.

- Penilaian Bicara [14][15]: ukuran keterbacaan ucapan otomatis telah divalidasi lintas bahasa dan gangguan saraf; belum pada bahasa Indonesia.

- Panggil Perawat aktif suara [11][12]: bukti hanya pilot dan laporan lapangan; risiko salah dengar saat darurat. Dipenuhi sementara oleh tombol Panggil Suster di Papan Komunikasi.

- Pengenal Ucapan Kustom [16]: personalisasi ASR menurunkan galat pada ucapan ALS tetapi butuh data per pasien. Baca Bibir [17][18], Eye-Tracking, dan Smart Room: riset lanjutan.

# 6. Pembagian Teknologi: Flutter dan WebView

| Kebutuhan | Pilihan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Mikrofon kontinu, wake word, rekaman akurat | Flutter | Sudah dipakai Bot BPJS; WebView tidak andal untuk audio latar |
| TTS yang harus andal | Flutter (flutter_tts) | Kendali audio dan volume native |
| Kamera + ML on-device | Flutter | Hanya untuk tool riset (ditunda) |
| Papan ikon, form, riwayat, grafik, ekspor | WebView | HTML/JS, dapat diuji di browser desktop tanpa rilis APK |
| Pemanggilan LLM dan penyimpanan | WebView + Supabase | ai.js, db.js, bridge.js sudah tersedia |

# 7. Kepatuhan, Etika, dan Risiko

- UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [21]: data kesehatan tergolong data pribadi spesifik. Penerapan: kode pasien (bukan identitas lengkap), enkripsi, kebijakan akses Supabase (RLS), persetujuan pasien.

- Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis [22]: rekam medis elektronik wajib di fasilitas pelayanan kesehatan; keluaran sistem ini berstatus draf pendukung dan tidak menggantikan rekam medis resmi.

- Prinsip etika AI kesehatan WHO [20]: manusia tetap mengendalikan keputusan (perawat menyetujui), transparansi (transkrip mentah ditampilkan), akuntabilitas, dan inklusivitas.

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Salah dengar STT/LLM pada informasi penting | Hasil berstatus draf; wajib persetujuan perawat; transkrip mentah ditampilkan |
| Keadaan darurat tidak terdeteksi | Tombol sentuh sebagai jalur utama; kata kunci darurat tanpa menunggu LLM; bukan pengganti nurse call resmi |
| Kebocoran data kesehatan | Enkripsi, RLS, minimisasi data, persetujuan pasien |
| Akurasi rendah pada ucapan tidak jelas | Konfirmasi ya/tidak; uji dengan rekaman simulasi bervariasi |
| Bukti terbatas untuk sebagian tool | Dinyatakan jujur di dokumen; dievaluasi sendiri pada skenario simulasi |

# 8. Metrik Evaluasi dan Rencana

| Tool | Metrik |
| --- | --- |
| Papan Komunikasi | Waktu dari membuka papan sampai pesan terkirim; skor SUS (kegunaan); kepuasan komunikasi pasien dan perawat; kelengkapan data keluhan |
| Anamnesis Terpandu | WER STT; presisi dan recall pengisian tiap kolom vs acuan perawat; waktu anamnesis dengan vs tanpa tool; jumlah koreksi perawat; latensi end-to-end |
| Tahap 2 | Kepatuhan jawaban pengingat; korelasi skor bicara dengan penilaian terapis wicara |

- Tahap 1: Papan Komunikasi (WebView) dan uji kegunaan.

- Tahap 2: Anamnesis Terpandu, memakai ulang STT, LLM, dan ekspor Bot BPJS; uji dengan skenario simulasi.

- Tahap 3: Pengingat & Orientasi dan Penilaian Bicara.

- Lanjutan: tool yang ditunda menjadi saran pengembangan pada laporan akhir.

# 9. Permohonan Persetujuan

Mohon persetujuan untuk: (1) menetapkan Papan Komunikasi dan Anamnesis Terpandu sebagai sistem speech inti; (2) menetapkan Pengingat & Orientasi dan Penilaian Bicara sebagai tahap 2; (3) menetapkan kriteria dan bobot seleksi pada Bagian 3, atau menyesuaikannya sesuai masukan.

| Pengaju | Disetujui oleh |
| --- | --- |
| ( Khoirul Yardan ) | ( ............................................ ) |
| Tanggal: | Tanggal: |

# Daftar Pustaka

Rujukan bernomor mengikuti sitasi [n] di atas. Semua dapat ditelusuri lewat DOI/tautan. "DOI terverifikasi" berarti metadata dicocokkan ke basis data Crossref; ringkasan temuan berasal dari abstrak/cuplikan, dan teks lengkap perlu dibaca sebelum dikutip pada laporan akhir.

[1]	Zaga, C. J., Berney, S., & Vogel, A. P. (2019). The feasibility, utility, and safety of communication interventions with mechanically ventilated intensive care unit patients: A systematic review. American Journal of Speech-Language Pathology, 28(3), 1335–1355. https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-19-0001  (DOI terverifikasi (Crossref))

[2]	Carruthers, H., Astin, F., & Munro, W. (2017). Which alternative communication methods are effective for voiceless patients in intensive care units? A systematic review. Intensive and Critical Care Nursing, 42, 88–96. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2017.03.003  (DOI terverifikasi (Crossref))

[3]	Alodan, H. A., Sutt, A.-L., Hill, R., Alsadhan, J., & Cross, J. L. (2025). Effectiveness, experience, and usability of low-technology augmentative and alternative communication in intensive care: A mixed-methods systematic review. Australian Critical Care, 38(1), 101061. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2024.04.006  (DOI terverifikasi (Crossref))

[4]	Hodgson, T., & Coiera, E. (2016). Risks and benefits of speech recognition for clinical documentation: A systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association, 23(e1), e169–e179. https://doi.org/10.1093/jamia/ocv152  (DOI terverifikasi (Crossref); tahun terbit daring 2015, edisi cetak 2016)

[5]	Blackley, S. V., Huynh, J., Wang, L., Korach, Z., & Zhou, L. (2019). Speech recognition for clinical documentation from 1990 to 2018: A systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association, 26(4), 324–338. https://doi.org/10.1093/jamia/ocy179  (DOI terverifikasi (Crossref))

[6]	Zhao, J., Liu, H., Chen, Y., & Song, F. (2025). Application of artificial intelligence tools and clinical documentation burden: A systematic review and meta-analysis. BMC Medical Informatics and Decision Making, 26(1), 29. https://doi.org/10.1186/s12911-025-03324-w  (DOI terverifikasi (Crossref))

[7]	Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeod, C., & Sutskever, I. (2022). Robust speech recognition via large-scale weak supervision (Whisper). arXiv:2212.04356. https://arxiv.org/abs/2212.04356  (Judul & tanggal terverifikasi (arXiv API))

[8]	AssemblyAI. (n.d.). Supported languages (pre-recorded audio) dan Indonesian speech-to-text. Dokumentasi resmi vendor. https://www.assemblyai.com/docs/pre-recorded-audio/supported-languages  (Ditemukan lewat pencarian; cek daftar bahasa terbaru sebelum implementasi)

[9]	Domain adaptation of the Pyannote diarization pipeline for conversational Indonesian audio. (2026). arXiv:2601.03684. https://arxiv.org/pdf/2601.03684  (Ditemukan lewat pencarian; daftar penulis belum diverifikasi)

[10]	Tu, T., et al. (2024). Towards conversational diagnostic AI (AMIE). arXiv:2401.05654. https://arxiv.org/abs/2401.05654  (Judul & tanggal terverifikasi (arXiv API))

[11]	Dunn, M., Landman, A., Cartright, J., Bane, A., Brogan, A., Coy, C., & Zhang, H. (2022). Notes from the field: A voice-activated video communication system for nurses to communicate with inpatients with COVID-19. JMIR Formative Research, 6, e31342. https://doi.org/10.2196/31342  (DOI terverifikasi (Crossref))

[12]	IEEE Spectrum. (n.d.). Alexa, tell the nurse I'm in pain (laporan pilot Cedars-Sinai). https://spectrum.ieee.org/alexa-tell-the-nurse-im-in-pain  (Ditemukan lewat pencarian)

[13]	Boumans, R., van de Sande, Y., Thill, S., & Bosse, T. (2022). Voice-enabled intelligent virtual agents for people with amnesia: Systematic review. JMIR Aging, 5(2), e32473. https://doi.org/10.2196/32473  (DOI terverifikasi (Crossref))

[14]	Tröger, J., Dörr, F., Schwed, L., Linz, N., König, A., Thies, T., Barbe, M. T., Orozco-Arroyave, J. R., & Rusz, J. (2024). An automatic measure for speech intelligibility in dysarthrias—validation across multiple languages and neurological disorders. Frontiers in Digital Health, 6, 1440986. https://doi.org/10.3389/fdgth.2024.1440986  (DOI terverifikasi (Crossref))

[15]	Kim, H., Hasegawa-Johnson, M., Perlman, A., Gunderson, J., Huang, T., Watkin, K., & Frame, S. (2008). Dysarthric speech database for universal access research (UASpeech). Proceedings of Interspeech 2008, 1741–1744. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2008-480  (DOI terverifikasi (Crossref))

[16]	Shor, J., Emanuel, D., Lang, O., Tuval, O., Brenner, M., Cattiau, J., et al. (2019). Personalizing ASR for dysarthric and accented speech with limited data. Proceedings of Interspeech 2019, 784–788. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2019-1427  (DOI terverifikasi (Crossref); ringkasan: Google Research blog (Shor & Emanuel, 2019))

[17]	Laux, H., Hallawa, A., Assis, J. C. S., Schmeink, A., Martin, L., & Peine, A. (2023). Two-stage visual speech recognition for intensive care patients. Scientific Reports, 13, 928. https://doi.org/10.1038/s41598-022-26155-5  (DOI terverifikasi (Crossref))

[18]	Oghbaie, M., et al. (2021). Advances and challenges in deep lip reading. arXiv:2110.07879. https://arxiv.org/abs/2110.07879  (Ditemukan lewat pencarian; penulis pertama belum diverifikasi penuh)

[19]	Hjermstad, M. J., Fayers, P. M., Haugen, D. F., Caraceni, A., Hanks, G. W., Loge, J. H., et al. (2011). Studies comparing numerical rating scales, verbal rating scales, and visual analogue scales for assessment of pain intensity in adults: A systematic literature review. Journal of Pain and Symptom Management, 41(6), 1073–1093. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2010.08.016  (DOI terverifikasi (Crossref); nomor edisi (6) dari pengetahuan umum, cek di DOI)

[20]	World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. Geneva: WHO. https://iris.who.int/handle/10665/341996  (Ditemukan lewat pencarian (repositori resmi WHO IRIS))

[21]	Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi  (Ditemukan lewat pencarian; rujuk teks resmi untuk nomor pasal)

[22]	Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022  (Ditemukan lewat pencarian (JDIH BPK, status Berlaku); salinan: jdih.kemkes.go.id)